ДОГОВІР  ПІДРЯДУ № 
м. Київ  



                                                                      «___» __________2017року
  Товариство з обмеженою відповідальністю «______________», іменоване в подальшому «ЗАМОВНИК», що є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі  директора   ____________, що діє на підставі Статуту, с однієї сторони, і
Товариство з обмеженою відповідальністю  «_____________________», іменоване в подальшому «ПІДРЯДНИК», що є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі директора _________________., що діє на підставі  Статуту,  з другої сторони, (ЗАМОВНИК і ПІДРЯДНИК далі по тексту разом - СТОРОНИ, або окремо - Сторона), уклали цей Договір підряду № __________  від « ___ » _________ 201__ року (надалі – «Договір») про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. ЗАМОВНИК доручає, а ПІДРЯДНИК приймає на себе зобов’язання виконати комплекс робіт з використанням власного устаткування, обладнання, будівельної техніки і передати виконані по даному Договору роботи ЗАМОВНИКУ по Акту про прийняття комплексу виконаних робіт по Договору згідно з вимогами даного Договору, а саме –  влаштування системи вентиляції та кондиціонування  (надалі по тексту - Роботи)  на об’єкті: нежитлова будівля, що знаходиться за адресою: м. ________________________ (надалі по тексту – Об’єкт) в термін, передбачений даним Договором.
Комплекс робіт включає наступне:

     - поставка матеріалів та обладнання, постачання якими покладено на Підрядника;

     - монтажні роботи;

     - пусконалагоджувальні роботи;

- індивідуальні та комплексні випробування систем

1.2. ПІДРЯДНИК зобов’язується:

· повністю закінчити Роботи по даному Договору і передати виконані Роботи ЗАМОВНИКУ.

· забезпечити ліквідацію недоліків, що виникли з його вини або залучених ним субпідрядних організацій і виявленні в ході приймання робіт, та (або) у гарантійні терміни експлуатації Об’єкту. 
· у разі необхідності здійснити всі необхідні дії, передбачені чинним законодавством України для ПІДРЯДНИКА при прийнятті Об'єкта в експлуатацію, в тому числі брати участь у певних заходах, підписувати і подавати необхідні документи (акт готовності Об'єкта до експлуатації і ін.). 

1.3. ПІДРЯДНИК гарантує, що має технічні можливості для виконання всього обсягу Робіт, вказаних в Договорі, і має відповідні дозвільні документи для виконання  всього обсягу робіт, вказаних в цьому Договорі. 
1.4. Склад та обсяг робіт за цим Договором визначені Договірною документацією, яка є невід’ємною його частиною. Склад та обсяги робіт можуть бути змінені в процесі будівництва Об’єкту у порядку, визначеному цим Договором.
2. ВАРТІСТЬ ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРУ
2.1.
Загальна вартість договору визначається як сукупність вартостей окремих етапів робіт.

Кількість та вартість виконання окремих етапів робіт уточнюється Додатковими угодами, які після підписання будуть становити невід’ємну частину даного Договору. Термін підписання Додаткових угод 10 (десять) робочих днів з моменту надання Підрядником Замовнику.

В загальну вартість комплексу робіт згідно умов Договору включено всі витрати та ризики ПІДРЯДНИКА, а також розробка Проекту виробництва робіт (ПВР), пов’язані з виконанням умов даного Договору, а тому не можуть бути у подальшому підставою для зміни загальної вартості Робіт.

Загальна вартість Робіт підлягає зміні шляхом підписання Додаткових угод до даного Договору, лише у таких випадках:

· зміни (збільшення/зменшення) об'ємів робіт;
· зміни проектних рішень, внесених за ініціативою ЗАМОВНИКА або за ініціативою ПІДРЯДНИКА у разі узгодження їх ЗАМОВНИКОМ. 

2.2.
У разі виникнення потреби у перевищенні вартості Робіт, ПІДРЯДНИК зобов'язаний письмово повідомити про це ЗАМОВНИКА протягом 3-х (трьох) робочих днів з моменту, коли ПІДРЯДНИКУ стало відомо про необхідність такого перевищення. До повідомлення мають бути прикладені документи, що обґрунтовують таке перевищення.

2.3.
Якщо ПІДРЯДНИК, згідно п.2.2. Договору не попередив ЗАМОВНИКА про необхідність підвищення вартості Робіт, обумовленої даним Договором, він зобов'язаний виконати Роботи, не вимагаючи компенсації обумовлених витрат.

2.4.
Додатковий об'єм Робіт, їх вартість і терміни проведення узгоджуються Сторонами шляхом укладення  Додаткової угоди.
2.5. ПІДРЯДНИК усуває допущені в Роботах відхилення від Договірної документації за свій рахунок.

3. ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ РОБІТ
3.1.
Дата початку виконання Робіт: з моменту підписання даного Договору, перерахування авансового платежу, отримання фронту робіт згідно акту прийому-передачі.

3.2.
Терміни виконання етапів робіт уточнюються Додатковими угодами, які після підписання будуть становити невід’ємну частину даного Договору.
3.3.

При невчасному початку виконання Робіт ПІДРЯДНИКОМ більш ніж на 7 (сім) календарних днів, ЗАМОВНИК повідомляє про це ПІДРЯДНИКА.

3.4.
Якщо в 10-ти (десяти) денний термін з моменту повідомлення ЗАМОВНИКА ПІДРЯДНИК не забезпечить дотримання термінів виконання Робіт відносно початку виконання Робіт, то ЗАМОВНИК може розірвати Договір.

3.5.
 В разі несприятливих умов, які можуть вплинути на якість Робіт, ЗАМОВНИК має право зупинити Роботи. Перебіг терміну виконання Робіт зупиняється на час дії несприятливих умов.
3.7. У випадку якщо з вини ЗАМОВНИКА не буде можливим продовження Робіт, ЗАМОВНИК зобов'язується повідомити про це ПІДРЯДНИКА, щоб уникнути простоїв за 2 (два) дні до початку простою.
3.8. Терміни виконання робіт може бути переглянутий у наступних випадках: 
а)  затримки фінансування Робіт, згідно Договору більше ніж на 10 (десять) банківських днів;
б)  прийняття органами законодавчої, виконавчої та місцевої влади законодавчих та нормативних актів, що унеможливлюють подальше виконання робіт, або зобов’язують Сторони вчинити певні дії, які потребують певного часу;

б) обставини, що передбачені в розділі 9 цього Договору;
в)  внесення змін до проектної документації, якщо це безпосередньо тягне за собою збільшення строків виконання будівельно-монтажних робіт;

д) результат дій третіх осіб, що унеможливлюють належне виконання будівельно-монтажних робіт, за винятком випадків, коли ці дії зумовлені залежними від ПІДРЯДНИКА обставинами;

У випадку настання обставин, що зумовлюють перегляд термінів виконання робіт, ПІДРЯДНИК готує Додаткову угоду про збільшення термінів виконання робіт та надає її ЗАМОВНИКУ. ЗАМОВНИК зобов’язаний протягом 3-ьох (трьох) робочих днів розглянути Додаткову Угоду та підписати та/або надати мотивовані зауваження. 

4. ПОРЯДОК  РОЗРАХУНКІВ І ЗДАЧА-ПРИЙМАННЯ РОБІТ
4.1. Розрахунки (авансові платежі, розрахунки за виконані Роботи) ЗАМОВНИК здійснює в гривнях шляхом перерахування необхідних грошових коштів на поточний рахунок ПІДРЯДНИКА.
4.2. ЗАМОВНИК здійснює попередню оплату в розмірі визначеному в Додатковій угоді на виконання певного етапу робіт, яка після підписання буде становити невід’ємну частину даного Договору.
4.3. Оплата вартості виконаних робіт проводиться щомісячно протягом  10-ти (десяти) банківських днів з моменту затвердження (підписання) Актів виконаних робіт за відповідний період з врахуванням сплаченого авансового платежу згідно Додаткових угод до даного Договору. Підрядник має право за даним Договором передати Замовнику матеріали та обладнання на підставі видаткової накладної.
4.4. ПІДРЯДНИК щомісячно, не пізніше 20-го (двадцятого) числа  звітного місяця, зобов'язаний надати ЗАМОВНИКУ, оформлені належним чином та підписані 3 (три) примірники Актів виконаних робіт, які повинні бути підтвердженні уповноваженим представником Замовником в частині фактично виконаних обсягів робіт. ПІДРЯДНИК надає зазначені Акти, в тому числі в електронному вигляді, шляхом направлення на адресу електронної пошти ЗАМОВНИКА: _________________
4.5. Щомісячно, якщо інше не передбачено Додатками до Договору, разом з Актами виконаних робіт ПІДРЯДНИК надає ЗАМОВНИКУ акти прихованих робіт та повний комплект виконавчої документації за звітний період, в т.ч. протоколи випробувань конструкцій, технічні паспорти, сертифікати, документацію на матеріали і обладнання, відповідно до наданих Актів виконаних робіт.
4.6. ЗАМОВНИК зобов’язується протягом 10-ти (десяти) робочих днів, з моменту отримання Актів виконаних робіт від ПІДРЯДНИКА, якщо на адресу ПІДРЯДНИКА не була надана ЗАМОВНИКОМ обґрунтована письмова відмова, підписати надані ПІДРЯДНИКОМ 3 (три) примірники (2 (два) з яких залишаються у ЗАМОВНИКА), Актів виконаних робіт. 

4.7.У випадку отримання ПІДРЯДНИКОМ обґрунтованої письмової відмови ЗАМОВНИКА від підписання Актів виконаних робіт, Сторонами протягом 2-х (двох) робочих днів підписується акт з переліком виявлених недоліків та/або дефектів (причин їх виникнення) і термінів їх усунення. 
4.8. Виявлені в процесі перевірок і випробувань неякісні роботи підлягають виправленню, а неякісні матеріали – заміні. 
4.9. У разі виявлення недоліків у виконаних роботах уповноваженими представниками ЗАМОВНИКА та ПІДРЯДНИКА, складається дефектний акт з переліком та обсягом недоліків, а також строків їх усунення, який надсилається (або надається) ПІДРЯДНИКУ до виконання.

4.10. ЗАМОВНИК має право зменшити суму щомісячного платежу за виконану Роботу, вказану в Акті приймання виконаних робіт, на ціну Робіт, які виконані не якісно, з порушенням діючих норм і правил, мають інші недоліки або виконані третьою особою (по виправленню недоліків), на підставі оформленого і погодженого Сторонами дефектного акту, у випадках передбачених Договором і вимагати внесення відповідних змін в Акти приймання виконаних робіт та довідки ф.КБ-3 (в новій редакції).

5. ПОРЯДОК  ПЕРЕДАЧІ-ПРИЙМАННЯ ПІДРЯДНИКОМ 
МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ, ЇХ ЯКІСТЬ

5.1. Забезпечення Робіт обладнанням, устаткуванням та послугами здійснюється  за рахунок, силами і засобами ПІДРЯДНИКА. 

5.2. ПІДРЯДНИК відповідає за якість і відповідність матеріалів, устаткування та послуг установленим нормативними документами та проектною документацією, постачання якими покладено на ПІДРЯДНИКА.
5.3. ЗАМОВНИК контролює якість будівельних матеріалів, конструкцій, устаткування, обладнання, що постачаються/забезпечуються ПІДРЯДНИКОМ за даним Договором, специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, а також наявність самих сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх характеристики і якість.
5.4. ЗАМОВНИК має право прийняти рішення, щодо забезпечення ПІДРЯДНИКА матеріалами та обладнання власними силами. У випадку прийняття такого рішення, ЗАМОВНИК повідомляє про це ПІДРЯДНИКА, а загальна вартість договору зменшується на вартість матеріалів та обладнання, поставку яких буде здійснювати ЗАМОВНИК.

 5.5. ЗАМОВНИК передає в монтаж за актом приймання-передачі ПІДРЯДНИКУ матеріальні цінності, а ПІДРЯДНИК в свою чергу, зобов’язаний їх належним чином прийняти та отримати. У такому випадку ПІДРЯДНИК забезпечує їх навантаження, транспортування та складування в межах будівельного майданчика, відповідальне зберігання, виконує щодо них передбачені Договором роботи. В даному випадку ЗАМОВНИК бере на себе всі ризики щодо якості матеріальних цінностей, їх комплектності, своєчасності  поставки, недотримання ПІДРЯДНИКОМ строків виконання робіт, якщо таке недотримання стало наслідком несвоєчасного забезпечення матеріальними ресурсами ЗАМОВНИКОМ ПІДРЯДНИКА.  
5.6. Приймання матеріальних цінностей здійснюється за актом приймання – передачі в монтаж та в подальшому акту про витрату переданих матеріальних цінностей, без яких Акти виконаних робіт до розгляду ЗАМОВНИКОМ не приймаються.

5.7. ПІДРЯДНИК зобов’язаний приймати матеріальні цінності  за актом приймання-передачі в монтаж та оформлювати належним чином документи на ту кількість матеріальних цінностей, яка була передана фактично, а не на кількість, яка була фактично витрачено ним згідно Актів виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2В).

5.8. З моменту приймання в монтаж і до повного виконання Робіт та здачі їх за Актом, ПІДРЯДНИК несе повну матеріальну відповідальність перед ЗАМОВНИКОМ за передані в монтаж матеріальні цінності. У разі часткової втрати споживчої вартості переданих матеріальних цінностей, ПІДРЯДНИК зобов’язується за свій рахунок відновити їх споживчу вартість, а у разі повної втрати споживчої вартості переданих матеріальних цінностей чи їх зникнення – відшкодувати ЗАМОВНИКУ повну їх вартість.

5.9. У випадку прийняття рішення, про передачу матеріальних цінностей, згідно акту прийому-передачі матеріалів в монтаж, такі матеріальні цінності залишаються у власності ЗАМОВНИКА упродовж всього терміну дії даного Договору.

6. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПІДРЯДНИКА
ПІДРЯДНИК зобов'язаний:
6.1. Виконати повний комплекс Робіт згідно Договору і Додатків до нього в терміни і на умовах,            передбачених відповідними статтями цього Договору та Додатковими угодами до даного Договору.

6.2.  Забезпечити в період виконання Робіт дотримання своїми робітниками на Об’єкті протипожежних заходів, а також заходів щодо техніки безпеки і охорони праці, довкілля в період виконання Робіт, погоджуючи з іншими ПІДРЯДНИКАМИ, що виконують роботи на Об'єкті. Також ПІДРЯДНИК повинен забезпечити в період виконання робіт чистоту робочого місця, а саме ПІДРЯДНИК зобов’язаний здійснювати щоденне прибирання робочого місця та вивезення невикористаних розхідних матеріалів ПІДРЯДНИКА власними силами. 
6.3. Усунути всі недоліки/дефекти по своїх Роботах, що виникли з вини ПІДРЯДНИКА в процесі виконання Робіт, їх передачі ЗАМОВНИКУ і дії Гарантійного терміну за свій рахунок і в терміни, встановлені ЗАМОВНИКОМ.
6.4. Надати уповноваженим представникам ЗАМОВНИКА безперешкодний доступ протягом всього періоду виконання Робіт до всіх частин Робіт у будь-який час виробництва Робіт, а в неробочий час – після попереднього повідомлення уповноваженими представниками ЗАМОВНИКА.

6.5. З моменту початку робіт і до їх завершення вести журнал виконання робіт.

6.6. З дати початку виконання Робіт і до їх завершення вести необхідну виконавчу документацію згідно вимог діючих будівельних норм, негайно реагувати на зауваження ЗАМОВНИКА стосовно порушень/недоробок/дефектів з вказівкою дати усунення вищезгаданих зауважень. 

6.7. Після закінчення Робіт і здачі їх ЗАМОВНИКУ вивести з Об’єкту, техніку, інвентар, машини і ін., що належать ПІДРЯДНИКУ не пізніше, ніж протягом 10-ти (десяти) днів з моменту передачі виконаних робіт Замовнику згідно акту виконаних робіт.

6.8. Складати необхідну для приймання Робіт документацію, брати участь спільно з ЗАМОВНИКОМ в прийманні виконаних Робіт, виконувати вказівки ЗАМОВНИКА, які стосуються якості виконуваних Робіт в зазначені ЗАМОВНИКОМ терміни, за свій рахунок без збільшення вартості Договору.
6.9. За день перед закриттям прихованих конструкцій і робіт, запросити в письмові формі уповноваженого представника ЗАМОВНИКА до будівельних конструкцій з метою їх огляду і підписання Акту огляду прихованих робіт. Якщо закриття прихованих робіт виконано без участі уповноваженого представника ЗАМОВНИКА (представник ЗАМОВНИКА не був проінформований або був проінформований із запізненням), то ПІДРЯДНИК за свій рахунок повинен відкрити будь-яку частину прихованих робіт відповідно до вказівок уповноваженого представника ЗАМОВНИКА, а потім відновити їх за власний рахунок. Якщо закриття прихованих робіт виконано без участі уповноваженого представника ЗАМОВНИКА, якого було проінформовано за день перед закриттям цих прихованих робіт, то ПІДРЯДНИК ніяких претензій від ЗАМОВНИКА не приймає, а проведені роботи вважаються такими, що прийняті ЗАМОВНИКОМ.
6.10. Виконати всі необхідні для прийому Робіт виміри, випробування, тестування відповідно до чинного законодавства України.

6.11. Не надавати без згоди ЗАМОВНИКА інформацію іншим особам.

6.12. Передати ЗАМОВНИКУ протягом 5-ти (п’яти) календарних днів після здачі Робіт за Договором всю документацію і документи необхідні для здачі і прийняття Об’єкта в експлуатацію.

6.13. Нести повну відповідальність за:

· всі збитки, нанесені ЗАМОВНИКУ/третім особам, які з'явилися внаслідок безвідповідального відношення ПІДРЯДНИКА до своїх обов'язків, інших умисних дій/бездіяльності та необережності під час/після виконання Робіт, передбачених даним Договором;

· збереження і підтримку в належному стані всіх виконаних Робіт і своєчасно усувати всі недоробки і пошкодження виконаних Робіт, які виникли з вини Підрядника, до моменту передачі їх ЗАМОВНИКУ.
6.14. Виконувати додаткові роботи за умови їх погодження із ЗАМОВНИКОМ. 

6.15. Підрядник залучає для виконання робіт працівників в достатній кількості і потрібної кваліфікації, забезпечує їм необхідні та безпечні умови праці і відпочинку на об’єкті. Відповідальність за кваліфікацію, професійну придатність, придатність за станом здоров’я та відповідність встановленим законодавством вимогам, а також поведінку осіб, задіяних до виконання робіт, на об’єкті, недопущення порушень ними громадського порядку та чинного законодавства України, дотримання трудової і технологічної дисципліни, техніки безпеки, правил протипожежної безпеки, санітарних норм і правил, правил охорони праці несе Підрядник. 
6.16. Підрядник   на вимогу  Замовника надає наступну інформацію:

- про хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від встановлених Договором термінів їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення тощо);

- забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами;

- залучення до виконання робіт робочої сили та субпідрядників;

- результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів;

Обсяг інформації повинен бути достатнім для аналізу стану виконання робіт, виявлення наявних проблем, прийняття Підрядником необхідних для їх усунення заходів.
6.17. Передати по акту прийому-передачі під охорону все своє майно, яке необхідне для виконання робіт, передбачених даним Договором, а саме: інструменти, матеріали та обладнання. При цьому ПІДРЯДНИК зобов’язаний весь свій інструмент після закінчення робіт перенести в побутове приміщення, а матеріали та обладнання у відведене ЗАМОВНИКОМ місце зберігання. 

ПІДРЯДНИК має право:

6.18. Отримувати оплату за виконані роботи у розмірах та обсягах, передбачених Договором та Додатковими угодами.

6.19. Ініціювати внесення змін у Договір.

6.20. Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України та умов Договору.

6.21. Зупинити виконання робіт у разі виникнення обставин форс-мажору згідно статті 9 даного Договору.

6.22. Виконувати вказівки ЗАМОВНИКА, при обов’язковому надходженні їх в письмовій формі з гарантією оплати виконаних робіт.

6.23. Залучати до виконання робіт спеціалізовані субпідрядні організації за попереднім погодженням з ЗАМОВНИКОМ. 
7. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗАМОВНИКА

ЗАМОВНИК зобов'язаний:

7.1. Приймати виконані ПІДРЯДНИКОМ Роботи шляхом спільного огляду ЗАМОВНИКОМ  і ПІДРЯДНИКОМ результатів таких Робіт і підписання Актів виконаних робіт - в порядку передбаченому в ст.4 цього Договору. 

7.2. Здійснювати організацію і координацію виконання Робіт, вимагати необхідні для цього документи і інформацію та вимагати від ПІДРЯДНИКА виконання необхідних для цього дій.

7.3. Контролювати наявність документів використовуваних на Об’єкті конструкцій, що засвідчують якість, виробів і матеріалів (технічних паспортів, сертифікатів, результатів лабораторних випробувань і ін.), актів на приховані роботи, спеціальних журналів по окремих видах робіт, а також іншої виконавчої документації  передбаченої ДБН і чинним законодавством України.

7.4. Передати ПІДРЯДНИКУ протягом 5-ти (п’яти) календарних днів після підписання Договору комплект необхідних документів для можливості виконання Робіт.

7.5. Здійснювати оплату ПІДРЯДНИКУ в порядку та на умовах, вказаних в статті 4 цього Договору.

7.6. Сприяти ПІДРЯДНИКУ на період виконання робіт на  Об'єкті і надати ПІДРЯДНИКУ джерела водо-, енергопостачання, а також забезпечувати ПІДРЯДНИКА електроенергією.

7.7. Зупинити Роботи в разі, якщо існує небезпека для життя або є ризик значних збитків. Якщо простій виник з вини ПІДРЯДНИКА, він не повинен здійснювати вплив на терміни завершення  Робіт.

7.9. Має право вимагати від ПІДРЯДНИКА:

· оформлення необхідної ЗАМОВНИКУ кількості примірників кошторисної, поточної документації за Договором.
7.10. ЗАМОВНИК має право:

7.11. Здійснювати технічний нагляд протягом усього періоду виконання робіт не втручаючись у оперативно-господарську діяльність ПІДРЯДНИКА та його субпідрядників. Технічний нагляд передбачає забезпечення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог нормативних документів стосовно якості будівельно-монтажних робіт і відповідності їх обсягів передбаченим у затвердженій проектній та договірній документації; участь у огляді прихованих робіт до їх закриття, прийманні відповідальних конструкцій, вузлів, устаткування та обладнання.

7.12. У процесі виконання робіт вносити зміни та доповнення до проектної документації та обсягів робіт за умови попередження про такі зміни ПІДРЯДНИКА не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до початку робіт, в які внесені зміни, якщо інший термін не передбачений технологією виконання робіт. 

7.13. Вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням ПІДРЯДНИКОМ умов Договору, у порядку, передбаченому Договором та чинним законодавством України.

7.14. Ініціювати внесення змін у Договір.
8. ПОДАТКОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО
8.1. Сторони є платниками податку на прибуток на загальних підставах. 

8.2. ПІДРЯДНИК зобов'язаний дотримуватися всіх податкових законів України і сплачувати всі внески та податки. У випадку, якщо ПІДРЯДНИК порушить існуючі зобов'язання, ЗАМОВНИК звільнений від всіх обов'язків і платежів за ПІДРЯДНИКА. ЗАМОВНИК не відшкодовує ПІДРЯДНИКУ  збиток, що виник в результаті таких дій.
9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за цим Договором (окрім зобов'язань по платежах, термін яких наступив), якщо таке повне або часткове невиконання зобов'язань викликане, виникненням і дією обставин непереборної сили (форс-мажору) і їх наслідків.

9.2. Форс-мажорною обставиною в цьому Договорі є незалежна від ПІДРЯДНИКА або ЗАМОВНИКА подія, яка робить неможливою або протизаконною для якої-небудь Сторони виконання своїх зобов'язань. До форс-мажорних обставин відносяться:

· стихійні лиха (бурі, циклони, повені, землетруси і т. ін.);
· війна і військові дії, вторгнення, мобілізація, реквізиція або ембарго;

· повстання, революція, заколот, військова диктатура, блокада, узурпація влади або громадянська війна;

· бунт, хвилювання або безлади, за винятком випадків, коли такі обмежуються тільки працівниками ПІДРЯДНИКА або ЗАМОВНИКА;

· руйнування в результаті дії вибухових пристроїв, які знаходилися в землі; радіоактивне забруднення, хімічна зараженість, ударні хвилі, які виникають при польоті літаків або інших літальних апаратів із звуковими і надзвуковими швидкостями, інші подібні обставини.
9.3. Якщо яка-небудь з виниклих обставин форс-мажору безпосередньо вплинула на виконання зобов'язань, прийнятих на себе будь-якою із Сторін, то термін виконання таких зобов'язань для такої Сторони узгоджується по-новому.

9.4. Сторона, яка зіткнулася з будь-якими обставинами форс-мажору, в наслідок чого створилася неможливість виконання нею зобов'язань, прийнятих на себе за даним Договором, зобов'язана письмово повідомити про настання цієї обставини іншу Сторону без зволікання, проте не пізніше ніж протягом   5-ти (п’яти) календарних днів з дня виникнення таких обставин, і вжити заходи по максимальному зменшенню негативної дії цих обставин для інших Сторін цього Договору. У повідомленні, окрім характеру такої обставини і його можливих наслідків, повинні бути вказані дата виникнення таких обставин і передбачувана дата закінчення їх дії. Несповіщення або невчасне сповіщення позбавляє цю Сторону права посилатися на такі обставини надалі.

9.5. У випадку, якщо дія обставин форс-мажору і їх результату, продовжаться більше 3-х (трьох) місяців поспіль, будь-яка із Сторін має право поставити питання про часткове або повне припинення цього Договору. При цьому Сторони мають право вимагати компенсації за свої втрати, включаючи покриття витрат, пов'язаних з виконанням своїх зобов'язань до вступу форс-мажорних обставин.

9.6. За наявності у будь-якої зі  Сторін інформації про можливе стихійне лихо або іншу обставину форс - мажору ця Сторона зобов'язана повідомити про це іншу Сторону, а також, по можливості, дати свої рекомендації, засновані на досвіді, про порядок виконання зобов'язань за даним Договором.

9.7. Існування форс-мажорних обставин повинно бути підтверджено відповідним відділенням Торгово-Промислової Палати України.
10. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
10.1. Будь-яка інформація про діяльність однієї із Сторін цього Договору, яка стане відомою іншій Стороні цього Договору у зв’язку з підписанням та/або виконанням та/або припиненням цього Договору, а також цей Договір і всі Додатки, доповнення та зміни до нього є конфіденційною інформацією (надалі – «Конфіденційна інформація»).

10.2. Конфіденційна інформація не може бути передана жодною із Сторін цього Договору для ознайомлення та/або використання третіми особами не за призначенням даного Договору без попередньої письмової згоди на те іншої Сторони.

10.3. Не є порушенням п. 101., п.10.2. цього Договору надання будь-якою із Сторін цього Договору конфіденційної інформації в органи державної влади України, які наділені відповідними повноваженнями і чиї запити оформлені належним чином (відсутні підстави для відмови у наданні інформації, яка міститься у запиті). При цьому, будь-яка зі Сторін при наданні Конфіденційної інформації в органи державної влади України, повинна не пізніше наступного робочого дня за днем надання (відправлення, виїмки) Конфіденційної інформації, направити іншій Стороні повідомлення, яке містить наступну інформацію: 

а) перелік наданої Конфіденційної інформації; 

б) підстава надання Конфіденційної інформації (акт перевірки, протокол про виїмку і ін.).

10.4. Кожна із Сторін зобов’язується при наданні Конфіденційної інформації в органи державної влади України повідомляти їх про те, що інформація, яка надається, є конфіденційною і не може бути розголошена третім особам.

10.5. Збитки, завдані одній із Сторін порушенням іншою Стороною обов’язків, зазначених у п.п. 10.1-10.4. цього Договору, компенсуються винною Стороною у повному обсязі.
11. ЗМІНА/РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
11.1. Зміна або розірвання Договору можлива лише за погодженням Сторін і лише у письмовій формі.

11.2. На вимогу однієї зі Сторін Договір може бути змінений або розірваний при істотному  порушенні його умов іншою Стороною.

11.3. Істотним визнається:

· неодноразове (двічі і більше) порушення ПІДРЯДНИКОМ умов Договору, будівельних норм і правил, вимог проектної документації

· необґрунтовані відмови ПІДРЯДНИКА від виконання своїх зобов'язань за Договором. 

· анулювання необхідних ліцензій на будівельну діяльність, інших актів державних органів в рамках чинного законодавства, що позбавляють ПІДРЯДНИКА права на виконання Робіт.

11.4. Сторони не мають права вимагати повернення того, що було виконане ними за зобов'язанням до моменту зміни або розірвання Договору.

11.5. Якщо підставою для розірвання або зміни Договору послужило істотне порушення Договору однієї із Сторін, інша із Сторін має право вимагати відшкодування збитків, заподіяних розірванням або зміною Договору.

11.6. ЗАМОВНИК має право розірвати в односторонньому порядку Договір, письмово попередивши ПІДРЯДНИКА за 5 (п'ять) робочих днів, не обмежуючись обставинами вказаними в п.11.3.
11.7. При достроковому розірванні Договору та вирішенні всіх майнових прав Сторін, що з цим пов’язані, ПІДРЯДНИК передає, а ЗАМОВНИК приймає всі матеріальні цінності, які придбані, виготовлені, або набуті іншим чином за кошти ЗАМОВНИКА. ЗАМОВНИК повинен викупити устаткування, матеріали, інші матеріальні цінності, що завезені на Об’єкт  для виконання Робіт, але ще не оплачені ЗАМОВНИКОМ, а також замовлені ПІДРЯДНИКОМ та оплачені ЗАМВОНИКОМ. 

11.8.
Остаточні розрахунки між Сторонами у випадку дострокового розірвання Договору проводяться після підписання Акту приймання виконаних підрядних робіт за фактично виконаний обсяг Робіт та підписання акту звірки взаєморозрахунків.
12. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК
12.1. Всі спори, що виникли при виконанні цього Договору, вирішуються взаємними переговорами.

12.2. В разі, якщо Сторони не можуть прийти до згоди, то всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути з цього Договору  або у зв'язку з ним, підлягають розгляду в Господарському суді, згідно чинного законодавства України.
13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

13.1.  За  неналежне виконання умов і зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно норм чинного законодавства.   

13.2.  При не виконанні зобов’язань з власної вини за Договором ПІДРЯДНИК сплачує ЗАМОВНИКУ пеню наступним чином:

13.2.1. за порушення термінів виконання робіт пеня в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості несвоєчасно виконаних робіт за кожен день прострочення.
13.3.  В разі прострочення оплати виконаних Робіт з власної вини ЗАМОВНИК оплачує ПІДРЯДНИКОВІ пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від неоплаченого в строк платежу за кожен день прострочення. 
13.4.  Оплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання взятих на себе зобов'язань за даним Договором.
13.5.
 До передачі всіх належним чином виконаних Робіт ЗАМОВНИКУ ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження Робіт (будь-якої його частини, матеріалів та/або іншого майна) несе ПІДРЯДНИК. З моменту передачі всіх належним чином виконаних Робіт за Договором ЗАМОВНИКУ ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження Робіт несе ЗАМОВНИК. Охорона прийнятої частини належним чином виконаних Робіт до їх повної передачі ЗАМОВНИКУ здійснюється ПІДРЯДНИКОМ. ПІДРЯДНИК відповідає за деформації та будь-які інші пошкодження споруд, комунікацій, Робіт, виконаних іншими залученими субпідрядними організаціями,  тощо, якщо ці деформації та пошкодження виникли в результаті виконання ПІДРЯДНИКОМ Робіт та компенсує ЗАМОВНИКУ у повному обсязі вартість відновлюваних Робіт, необхідних для повернення споруд, комунікацій, Робіт, виконаних іншими залученими субпідрядними організаціями, тощо, до належного попереднього стану.
13.6. ПІДРЯДНИК несе відповідальність за недоліки, які виникли внаслідок його (або субпідрядників) умисних дій або бездіяльності.

13.7. ПІДРЯДНИК несе відповідальність за надані ЗАМОВНИКУ проектні рішення та відповідає за порядок дотримання технології виконання Робіт та використання матеріалів, обладнанням, устаткуванням за умови виконання робіт належної якості.

14. ГАРАНТІЇ
14.1. При дотриманні ЗАМОВНИКОМ в повному об'ємі всіх нормативних вимог по експлуатації,  ПІДРЯДНИК дає гарантію на свої роботи на термін 1 (один) рік з моменту введення об’єкту в експлуатацію. Гарантійний строк на обладнання та матеріали встановлюється з урахуванням гарантійних строків (термінів), визначених виробниками обладнання та матеріалів. Протягом цього терміну він безкоштовно, в термін погоджений Сторонами, усуне всі несправності, що виникли з його вини.

14.2. У випадку, якщо ПІДРЯДНИК не усуне несправність у встановлений термін, ЗАМОВНИК має право  самостійно або із залученням третіх осіб усунути  несправність, а ПІДРЯДНИК зобов’язаний відшкодувати понесені витрати.

14.3. ПІДРЯДНИК гарантує звільнення ЗАМОВНИКА від всіх претензій у випадку порушення патентних прав, товарних знаків, авторських прав, торгівельної марки і т.п., що виникли з вини ПІДРЯДНИКА.
14.4. Гарантія поширюється на роботи, що передані ПІДРЯДНИКОМ та прийняті та оплачені                    ЗАМОВНИКОМ  у відповідному порядку згідно з умовами Договору.
14.5. Якість будівельних матеріалів та комплектуючих виробів, конструкцій та систем, що застосовуються ПІДРЯДНИКОМ для виконання Робіт, мають відповідати специфікаціям, зазначеним в Договірній документації, державним стандартам, технічним умовам та мати відповідні сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують їх якість.

14.6. У випадку розбіжностей Сторін по акту рекламацій, фіксація дефекту (недоліку) і характер його виникнення виконується позавідомчою експертизою. Оплата послуг позавідомчої експертизи здійснюється винною Стороною.

15. ІНШІ УМОВИ
15.1. Термін дії цього Договору починається з моменту підписання даного Договору і триває до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань та закінчення гарантійного строку, зазначеного в ст. 15 даного Договору.
15.2. З питань, не врегульованих Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

15.3. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у Договорі реквізитів та зобов‘язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

15.4.  Сторони зобов’язуються не передавати прав та обов’язків за цим Договором третім особам без письмової згоди на це іншої Сторони.

 15.5.
Додаткові угоди та додатки до Договору є його невід'ємними частинами і набувають чинності у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.
15.6. Всі зміни і доповнення до цього Договору вважаються дійсними, якщо вони оформлені у письмовій формі і підписані Сторонами.

15.7. Після підписання цього Договору всі попередні письмові і усні Угоди, переговори і кореспонденція між Сторонами, що відносяться до даного Договору, втрачають силу.

15.8. Цей Договір складений українською мовою, у 2-х (двох) ідентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

15.9. Всі вказані в Договорі Додатки, є його невід'ємною частиною і обов'язковими для виконання Сторонами. 

Договір на дату підписання складається з таких документів:   
· Договір (основний текст);
16. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН
	ЗАМОВНИК
	ПІДРЯДНИК

	Товариство з обмеженою відповідальністю «____________»
Юридична адреса: ___________________
Фактична адреса: ____________________
Тел.: ___________________
Код  ЄДРПОУ _______________
Р/р  № ______________
в ПАТ «__________________»

МФО _______________
ІПН ___________________
Витяг з реєстру платників ПДВ ________________

	Товариство з обмеженою відповідальністю
«______________»
Юридична адреса: ___________________

Фактична адреса: ____________________

Тел.: ___________________

Код  ЄДРПОУ _______________

Р/р  № ______________

в ПАТ «__________________»

МФО _______________
ІПН ___________________
Витяг з реєстру платників ПДВ ________________


	Директор 

____________________    _____________
м.п.

       
	Директор 

____________________    _____________
м.п.

       


Додаткова угода № 1
до Договору підряду №______  від  __ _________ 2017 р.

м. Київ  
                                                                                          «_____» __________  2017 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «______________», яке є платником податку на прибуток на загальних умовах, в особі Директора ________________, що діє на підставі Статуту (надалі - Замовник) з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «________________», яке є платником податку на прибуток на загальних умовах, в особі Директора _____________, що діє на підставі Статуту (надалі - Підрядник) з іншої сторони,

які разом являються Сторонами Договору підряду,  уклали цю Додаткову угоду про наступне:

1. На виконання умов Договору підряду  №_________ від  __ _________ 2017 р. (далі Договір), згідно п.2.1. Договору, Сторони прийшли до згоди про виконання  робіт по поставці обладнання системи вентиляції (далі – Роботи).

2. Замовник доручає, а Підрядник зобов’язується на свій ризик, своїми та/або залученими силами і засобами виконати вищезазначені роботи  на об’єкті: приміщення  серверної у  нежитловій будівлі, що знаходиться за адресою: ___________________________(далі – Об’єкт).

3. Договірна вартість Робіт, передбачених даною Додатковою угодою становить 386 163,90 грн. (триста вісімдесят шість тисяч сто шістдесят три  грн. 90 коп.),в т.ч. ПДВ (20%) – 64 360,65 грн., що в еквіваленті становить 12 793,73 євро, згідно Специфікації (Додаток №1), який є невід’ємною частиною даної Додаткової угоди. На день укладання даної Додаткової угоди, міжбанківський курс євро станом на 12:00 становить 29,592грн./євро + 2% (витрати на закупівлю валюти).  

 Договірна вартість Робіт по даній Додатковій угоді є динамічною.

4. Дата  початку виконання робіт: з моменту отримання Підрядником  передплати згідно п.6. даної Додаткової угоди. 

5. Термін виконання робіт -  7 (сім) календарних тижнів з моменту отримання попередньої оплати, згідно п.6 даної Додаткової угоди.
6. Замовник здійснює на розрахунковий рахунок Підрядника попередню оплату в розмірі 50% від вартості вентиляційного обладнання, що становить  193 082,10 грн. (сто дев’яносто три тисячі вісімдесят дві грн. 10 коп.), в т.ч. ПДВ (20%) – 32 180,35 грн., що в еквіваленті становить 6 396,87 євро, протягом 5-ти (п’яти) банківських днів з моменту підписання даного Договору. У випадку порушення термінів оплати попередньої оплати з вини Замовника, термін поставки, передбачений даною Додатковою Угодою, подовжуються на той самий термін.
 Замовник при здійсненні даної  оплати  враховує зміну курсу на день здійснення оплати. Сторони прийшли до згоди, що під договірним курсом розуміється курс продажу євро на день здійснення оплати станом на 12:00 за інформацією на офіційному сайті  http://charts.finance.ua/ru/currency/interbank/-/1/usd + 2% (витрати на закупівлю валюти). У випадку, якщо безготівковий міжбанківській курс продажу євро станом на дату здійснення  платежу, за даними сайту http://charts.finance.ua/ru/currency/interbank/-/1/usd змінився порівняно з курсом, встановленим Сторонами на дату підписання даного. У випадку порушення термінів оплати авансування робіт з вини Замовника, терміни виконання робіт, передбачених даною Додатковою угодою, подовжуються на той самий термін.

7. Остаточний розрахунок в розмірі 50% від  вартості обладнання, що становить 193 081,80 грн. (сто дев’яносто три тисячі вісімдесят одна грн. 80 коп.), в т.ч. ПДВ (20%) – 32 180,30 грн., що в еквіваленті становить 6 396,86 євро, протягом 5-ти (п’яти) банківських днів з моменту отримання повідомлення від Підрядника про готовність Товару до відвантаження. У випадку не надання своєчасно письмового повідомлення Підрядником, Замовник не сплачує штрафні санкції за несвоєчасну оплату, а зобов’язання Підрядника по терміну поставки залишаються незмінними.
8. У випадку, якщо Замовник не проводить платежі, як це визначено  п. 7 даної Додаткової угоди та розділом 4 Договору підряду  №_________ від  __ _________ 2017 р., то Замовник виплачує Підряднику пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України від суми простроченого платежу за кожний день прострочки.

9. У випадку, якщо Підрядник не завершує Роботи з власної вини в терміни, визначені в п. 5 даної Додаткової угоди, то Підрядник сплачує Замовнику штраф в розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України від суми невиконаних робіт за кожен день прострочки. 

10. Підрядник не несе відповідальності за порушення термінів виконання робіт, якщо таке порушення сталося внаслідок невиконання чи неналежного виконання Замовником своїх зобов’язань за Договором.

11.  Усі інші умови Договору підряду  №_________ від  __ _________ 2017 р. залишаються без змін.

12. Ця Додаткова угода вважається невід’ємною частиною Договору підряду  №_________ від  __ _________ 2017 р.

13. Ця Додаткова угода до Договору підряду  №_________ від  __ _________ 2017 р. укладена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін і вступає в силу з моменту її підписання Сторонами.

14. Додатки до даної Додаткової угоди:

    14.1. Додаток №1 – Специфікація поставки вентиляційного обладнання
15. Адреси і банківські реквізити сторін:

